**АКТ № 2**

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.**

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 30.октября 2018 года в отношении объектов теплоснабжения)

**город Карталы 11 декабря 2022 года**

Во исполнение Постановления Администрации Карталинского городского поселения от 29.07.2022г. № 345 «Об осуществлении контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры», руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», комиссией по контролю за соблюдением исполнения условий концессионных соглашений проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения АО «Челябоблкоммунэнерго» условий концессионного соглашения от 30 октября 2018 года.

Концендент- муниципальное образование Карталинское городское поселение.

Концессионер- общество с ограниченной ответственностью АО «Челябоблкоммунэнерго»

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее -Комиссия)

Верета В.Н. - Глава Карталинского городского поселения, председатель комиссии.

Селезнева Е.С..- начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района, заместитель председателя комиссии.

Игуменщев И.П.- начальник отдела строительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР , член комиссии.

Стафеева Н.П.- начальник отдела ЖКХ Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, член комиссии.

Карачканова А.М.- контрактный управляющий администрации Карталинского городского поселения, секретарь комиссии.

Проверка проводилась в присутствии законного представителя АО «Челябоблкоммунэнерго» начальника Карталинского участка Марущинец И.П.

Проверка проводилась 11 декабря 2022 года.

Проверяемый период: с 01 января 2022 года по 01 декабря 2022 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией в рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного соглашения.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1 Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.

2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:

**П1. 11Проведены работы по капитальному и текущему ремонту участков тепловых сетей:**

- Ду325 мм от ж.д. ул. Калмыкова,3 по ж.д. ул. Калмыкова 4А (переход под дорогой) Ду 325 мм;

- от ТК до ж.д. ул. Славы,12 Ду 108 мм;

-от ТК до ж.д. №3а ул. Калмыкова Ду 57мм от котельной, расположенной по адресу: г. Карталы ул. Калмыкова,9.

В результате замены участка тепловой сети были демонтированы металлические трубы Ду 325мм-232 п.м.;

Ду 108 мм-12 п.м.; Ду 57 мм-84 п.м. (из них труба металлическая б/у Ду 57 мм-56 п.м. была использована для изготовления подставок под трубопроводы).

**Проведены работы по капитальному и текущему ремонту участков тепловых сетей :**

Ду 57мм от ТК до ж.д. № 6 ул. Карташева;

Ду 57мм от ТК до ж.д. №4 ул. Карташева;

Ду 108 мм от ТК до ж.д. ул. Железнодорожная от котельных, расположенных по адресу: г. Карталы, ул. Железнодорожная ,65Б, ул. Железнодорожная.

В результате замены участка тепловой сети были демонтированы металлические трубы диаметром 57 мм-90п.м.; Ду 108мм-40п.м.

**-** В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 30.10.2018г. года Концессионером АО «Челябоблкоммунэнерго» за период деятельности с 01.01.2022г. по 01.12.2022г. мероприятия по реконструкции объекта Соглашения, исполнены в полном объеме.

- Инвестиции в реконструкцию муниципального имущества осуществляются Концессионером в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

**Заключение:**

Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Верета

Зам. Председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.С. Селезнева

Члены Комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.П. Игуменщев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П. Стафеева

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Карачканова

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Подпись представителя концессионера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.П. Марущинец