

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |
| --- |
| «\_\_\_06\_\_\_»\_\_\_\_02\_\_\_2017 г. №\_\_\_21-р\_\_\_  г. Карталы |

|  |
| --- |
| Об организации безаварийного  пропуска весеннего паводка на  территории Карталинского  городского поселения в 2017  году |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 27, 67 Водного кодекса Российской Федерации, Уставом Карталинского городского поселения в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Карталинского городского поселения:

1. Создать и утвердить противопаводковую комиссию по подготовке и проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2017 году в границах Карталинского городского поселения, в составе:

Председатель комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Усольцев М.А. | - глава Карталинского городского поселения. |
| Заместитель председателя комиссии: | |
| Марченко А.Н. | - заместитель главы Карталинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству. |
| Секретарь комиссии: | |
| Ломовцев Н.Г. | - начальник отдела по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту связи администрации Карталинского городского поселения, |
| 2  Члены комиссии: | |
| Аскеров А.А. | - исполнительный директор ООО «Гарант-Сервис»; |
| Брайцев О.Д. | - начальник Карталинской дистанции электроснабжения (по согласованию); |
| Васев Я.С. | - исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Карталинский (по согласованию); |
| Голубев О.В. | - директор ООО «УЮТ»; |
| Гусаров С.А. | - начальник Карталинского территориального производственного участка Южно-Уральской Дирекции по тепловодоснабжения ЮУЖД ОАО «РЖД»; |
| Кобзев А.Н. | - начальник Карталинского филиала открытого акционерного общества «Челябоблкомунэнерго» филиал «Карталинские электротепловые сети» (по согласованию); |
| Косиков А.С. | - директор филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в ЗАТО Локомотивный (по согласованию); |
| Мясников А.Н. | - начальник Карталинского ЛТЦ публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию); |
| Павлов А.М. | - начальник Карталинских районных электрических сетей общества с ограниченной ответственностью «АЭС Инвест» (по согласованию); |
| Романенко О.А. | - исполнительный директор Областного государственного унитарного предприятия «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог»; |
| Тресков С.В. | - начальник Федерального государственного казенного учреждения «9 отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области». |

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. План основных противопаводковых мероприятий на весенний период 2017 года.

2.2. Мероприятия по организации работ по пропуску талых вод в весенний период на территории Карталинского городского поселения в 2017 году.

3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) и служб города в срок до 01.03.2017 года создать противопаводковые комиссии и организовать их работу, разработать план проведения противопаводковых мероприятий по предприятию с изданием приказа по соблюдению Правил охраны труда и техники безопасности, проведения дополнительного инструктажа в случае нештатных ситуаций в период паводка.

4. Отделу по инженерной инфраструктуре, строительству, транспорту связи администрации Карталинского городского поселения (Ломовцев Н.Г.):

- обеспечить непрерывный обмен информацией с единой дежурно-диспетчерской службой Карталинского муниципального района при

3

возникновении происшествий и аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Карталинского городского поселения;

- провести аукцион по противопаводковым мероприятим на территории Карталинского городского поселения;

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Карталинского городского поселения и опубликовать в СМИ.

6. Организацию выполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы Карталинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству Марченко А.Н.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Карталинского

городского поселения М.А.Усольцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского городского поселения

от\_\_\_06.02.\_\_\_\_2017 года №\_\_21-р\_\_

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий на весенний период 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители | Отметка о  выполнении |
| 1. | Подготовить все водостоки, водоотводы и другие искусственные сооружения для пропуска паводковых вод | до  15.03 | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности по зоне ответственности |  |
| 2. | Проверить готовность к работе водооткачивающей техники | до  15.03 | Руководители: ДТВ,  9 ОФПС, ДТВ, КЭТС, НГЧ, ПЧ-14, МУП КМР «Спецстрой» |  |
| 3. | Принять необходимые меры для исключения случаев подтопления жилого фонда, частных домов и производственных помещений | В период паводка | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности по зоне ответственности |  |
| 4. | Принять меры по планомерному сбросу паводковых вод и недопущению залпового сброса воды с ГТС «Попов Брод» | В период паводка | ДТВ |  |
| 5. | Обеспечить пропуск паводковых вод в районах находящихся в зонах риска Карталинского городского поселения | В период паводка | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности по зоне ответственности |  |
| 6. | Создать аварийные запасы дизтоплива, бензина на паводковый период | До  20.03 | ПЧ-14, НГЧ, ДТВ, КЭТС, «04» - филиал «Газпром газораспределение» ЗАТО Локомотивный, ПАО «Ростелеком», ЭЧ-7, КРЭС ООО «АЭС Инвест», Карталинское ОГУП ПРСД |  |
| 7. | Руководителям организаций и предприятий жизнеобеспечения, коммунальных служб, организовать круглосуточное дежурство сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на период паводка | В период  паводка | Руководители всех форм собственности |  |
| 8. | Обеспечить защиту от паводковых вод линий электропередач, газопроводов, линий связи | В период  паводка | «04» - филиал «Газпром газораспределение» ЗАТО Локомотивный, ПАО «Ростелеком», ЭЧ-7, КЭТС, КРЭС ООО «АЭС Инвест» |  |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Карталинского городского поселения

от\_\_\_06.02.\_\_\_\_2017 года №\_\_21-р\_\_

Мероприятия

по организации работ по пропуску талых вод в весенний период на территории

Карталинского городского поселения в 2017 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Адрес  проведения  мероприятий | Срок проведения | Кол-  -во  людей | Наименование  техники и количество ед. | Ответственный  исполнитель | Отметка о выполнении | Примечание |
| 1 | Создание аварийно-восстановительных  формирований | Карталинское городское  поселение | Февраль-  -апрель | 6 |  | Руководители  всех форм  собственности |  |  |
| 2 | Очистка от снега  ливневой  канализации с  вывозкой снега | Шоссейный городок – улица Славы: от гаражей до Сбербанка; улица Пушкина от бани до улицы Славы | Февраль-  -апрель | 5 | Погрузчик –1 шт.  Самосвал - 4 шт.  Каналопро  мывочная  машина  Асмашина | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 3 | Очистка открытого русла ливневой канализации от  снега | от автодороги Карталы-Анненск (1 км) до улицы  Братьев Кашириных | Февраль-  -апрель | 2 | Погрузчик–1 шт.  Экскаватор -1шт.  Самосвал -1 шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 4 | Очистка оголовков водопропускных  труб и выходов водопропускных труб | Шоссейный  городок от  пер. Безымянный  до ул. Братьев  Кашириных | Февраль-  -апрель | 2 | Погрузчик–1 шт.  Экскаватор -1шт.  Самосвал -1 шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 5 | Очистка  водопропускного  коллектора под  путепроводом | ул. Славы  ул. Свердлова | Февраль-  -апрель | 8 | Самосвал -1 шт.  Асмашина-2 шт.  Экскаватор -1шт.  Компрессор-1шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 6 | Очистка открытой  ливневой канализации и  оголовков  водопропускных труб на входах и  выходах | Путейский городок от магазина «777» по руслу реки на выход к 3-трем мостам | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор -1шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 7 | Очистка оголовков водопропускных  труб | ул. Ленина 1,  ул. Пушкина 2 | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор -1шт.  Самосвал -1 шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 8 | Очистка от снега и наледи а\дорог с вывозкой снега | Автобусные марш -руты, тротуары  (ул. Пушкина, Ленина, Калмыкова  Бр.Кашириных, Славы, Юбилейная, Дзержинского, ул. Свердлова, пер. Зои Космодемьянской) | Февраль-  -апрель | 4 | Погрузчик– 1 шт.  Самосвал - 3 шт.  Грейдер – 1 шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 9 | Очистка от снега и наледи дороги и пешеходного перехода под ж/д мостом | ул. Славы  ул. Свердлова | Февраль-  -апрель | 4 | Грейдер – 1 шт.  Погрузчик– 1 шт.  Самосвал-1шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 10 | Сгребание и вывозка снега с дворовых территорий во избежание подтопления подвалов жилого фонда, предприятий различных форм собственности | Территория Карталинского  городского  поселения | Февраль-  -апрель |  | По необходимости | Руководителей предприятий всех  форм  собственности,  Управляющие  компании |  |  |
| 11 | Очистка оголовков водопропускных  труб | Район магазина  «Ёлочка» | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 12 | Очистка оголовков водопропускных  труб | Орский городок  (ул. Трансформаторная под 2-м Путепроводом) | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 13 | Отчистка от снега и откачка воды при необходимости под | 1-й путепровод в  сторону Локомотивного депо | Февраль-  -апрель | 2 | Асмашина  Погрузчик | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 14 | Очистка территории и русло реки Мазутка | Воротилинский городок в районе ул. Степная-Майская | Февраль-  -апрель | 5 | Погрузчик.  Самосвал -2шт.  Экскаватор | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 15 | Очистка оголовков  водопропускных  труб на входах и  выходах | Улица Железнодорожная река Мазутка и перекресток ул. Чкалова и пер.  Гвардейский | Февраль-  -апрель | 4 | Экскаватор | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 16 | Очистка оголовка водопропускной трубы | Перекрестки ул. Пролетарская, с пер. Крупской и Дзержинского | Февраль-  -апрель | 2 | По мере необходимости | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 17 | Очистка ливневой канализации | ул. Пролетарская:  от переулка Крупской до ул. Свердлова | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор -1шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 18 | Очистка водопропускной  трубы | Перекресток ул. Набережная и пер. Красноармейский | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор -1шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 19 | Обеспечить  пропуск паводковых вод в районе Путейского городка | Улица Крайная в сторону 3-х мостов | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 20 | Очистка ливневой канализации | Район ДЮСШ по ул. Заводская | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 21 | Обеспечить защиту от паводковых вод  объектов  жизнеобеспечения: | линии электропередач, сетей тепло-, водо-, и газоснабжения, объектов инженерной инфраструктуры | Февраль-  -апрель | - | По мере необходимости | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 22 | Очистка от снега крыш | Объектов котельного хозяйства, жилищного фонда, административных зданий | Февраль-  -апрель | - | По мере необходимости | Руководителям предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности по зоне ответственности |  |  |
| 23 | Очистка водопропускной  трубы | Район телевышки | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 24 | Очистка от снега обочин и кюветов | 176 км городских дорог | Февраль-  -апрель | 8 | Погрузчик–1 шт.  Экскаватор -1шт.  Самосвал -1 шт.  Автогрейдер -1шт. | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 25 | Очистка территорий ГРП от снега | Территория городского поселения | Февраль-  -апрель |  | По мере необходимости | Газпром газораспределение Челябинск в ЗАТО Локомотивный |  |  |
| 26 | Организация круглосуточного дежурства людей и техники, привлекаемой для ликвидации чрезвычайной  ситуации | Территория карталинского городского поселения | Февраль-  -апрель |  | По мере необходимости | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 27 | Обеспечить  пропуск паводковых вод | Район Карталы-2  по естественному руслу от улицы Акмолинская до а/дороги на полигон ТБО | Февраль-  -апрель |  | Экскаватор | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |
| 28 | Очистка ливневой  канализации | Воротилинский  городок  ул. Матросова 12 | Февраль-  -апрель | 2 | Экскаватор | По результатам  проведённого  конкурса |  |  |